# TÀI LIỆU QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHÍNH THỨC (BUSINESS PROCESS DOCUMENT)

## HỆ THỐNG POS TỰ PHÁT TRIỂN NGƯU CÁT (NGUUCAT POS)

Thông tin Tài liệu

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án | NguuCat POS – Hệ thống POS đa chi nhánh tự phát triển |
| Phiên bản | 2.0 (Hoàn chỉnh) |
| Ngày phát hành | 24/06/2026 |
| Người soạn thảo | Senior Business Analyst |
| Người phê duyệt | Kato (BA/PM Reviewer) – Đang chờ xác nhận trước 26/06/2026 |
| Mốc mục tiêu (PoC) | 31/07/2026 – Vận hành thử nghiệm tại 1 chi nhánh thí điểm |
| Ngân sách hạ tầng | ~25 USD/tháng (Supabase Pro) cho 5 chi nhánh |
| Trạng thái | Draft – Chờ Review & Confirm Scope |

## MỤC LỤC

1. Tổng quan Nghiệp vụ

2. Bối cảnh Dự án & Tổ chức

3. Danh sách Actor & Stakeholder

4. Danh sách Quy trình Nghiệp vụ

5. Chi tiết Từng Quy trình

6. Business Rules

7. Dữ liệu Đầu vào và Đầu ra theo Màn hình

8. Mapping Màn hình và Nghiệp vụ

9. BPMN / Flowchart

10. Use Case List

11. Database Schema Mapping

12. Gap Analysis

13. Assumptions

14. Risks & Mitigation Plan

15. Phụ lục

## 1. Tổng quan Nghiệp vụ

### 1.1 Mục tiêu Dự án

Dự án NguuCat POS được khởi xướng nhằm thay thế hoàn toàn hệ thống POS hiện tại từ nhà cung cấp bên ngoài F2Tech bằng giải pháp tự phát triển nội bộ. Mục tiêu chiến lược bao gồm:

| Mục tiêu | Mô tả chi tiết | KPI đo lường |
| --- | --- | --- |
| Giảm phụ thuộc vendor | Loại bỏ sự phụ thuộc vào F2Tech, chủ động kiểm soát source code và roadmap | 100% sở hữu source code |
| Tối ưu chi phí vận hành | Giảm chi phí hàng tháng từ ~200-500 USD (F2Tech) xuống ~25 USD (Supabase Pro) | Tiết kiệm ≥80% chi phí |
| Tùy biến nghiệp vụ đặc thù | Đáp ứng các yêu cầu riêng của mô hình nhà hàng nướng Nhật Bản: chọn món theo set, giới hạn thời gian 2h, quản lý bếp than, kiểm soát đồ uống premium | 100% nghiệp vụ đặc thù được cover |
| Quản lý tập trung CRM | Xây dựng hệ sinh thái khách hàng thân thiết, kết nối Zalo OA, thu thập đánh giá Google Map | ≥70% khách mới đăng ký CRM |
| Mở rộng đa chi nhánh | Kiến trúc cho phép triển khai nhanh cho 5+ chi nhánh | PoC tại 1 chi nhánh, scale-up trong 3 tháng |

### 1.2 Phạm vi Áp dụng

#### 1.2.1 Phạm vi Giai đoạn 1 (PoC – 31/07/2026)

| Hạng mục | Chi tiết |
| --- | --- |
| Chi nhánh triển khai | 01 chi nhánh thí điểm (sẽ được chọn sau khi confirm scope) |
| Đối tượng sử dụng | Nhân viên phục vụ, Lễ tân, Bếp, Quản lý chi nhánh |
| Thiết bị | Tablet (khách tự order), POS Terminal (nhân viên/lễ tân), PC quầy lễ tân |
| Phạm vi nghiệp vụ | Walk-in Check-in → Chọn Menu → Dùng bữa → CRM → Checkout → Review |
| Công nghệ | Frontend: Vue/React + Vite (deploy Vercel Free); Backend: Supabase Pro (PostgreSQL, Realtime, RLS, Storage) |

#### 1.2.2 Ngoài phạm vi Giai đoạn 1 (Chuyển sang Phase 2)

| Hạng mục | Lý do defer |
| --- | --- |
| Quản lý Đặt bàn Online (Reservation) | Cần tích hợp website/app, ưu tiên walk-in trước |
| Quản lý Kho & Định lượng (Inventory/BOM) | Phức tạp, cần Naka (Thu mua) confirm chi tiết |
| Quản lý Nhà cung cấp (Procurement) | Nghiệp vụ riêng của OPT Team, tách riêng |
| Báo cáo Tài chính chuyên sâu | Clara (Kế toán) cần thời gian define yêu cầu |
| Tích hợp HĐĐT (Hóa đơn điện tử NĐ 123) | Cần xác nhận cấu trúc dữ liệu với Clara |
| Multi-branch Sync | Chỉ áp dụng khi PoC thành công |

### 1.3 Các Hệ thống Liên quan

graph LR    
        subgraph "Frontend Layer"    
            A[POS Terminal<br/>Vue/React + Vite]    
            B[Tablet Ordering<br/>Web App]    
            C[KDS Screen<br/>Kitchen Display]    
        end    
         
        subgraph "Backend Layer"    
            D[Supabase Pro<br/>PostgreSQL + Realtime]    
            E[RLS Policies<br/>Row Level Security]    
            F[Storage<br/>Images/Files]    
        end    
         
        subgraph "External Systems"    
            G[Zalo OA API<br/>CRM Integration]    
            H[Google Maps<br/>Review Collection]    
            I[Payment Gateway<br/>QR/Bank API]    
            J[Vietnam E-Invoice<br/>NĐ 123/2020]    
        end    
         
        A --> D    
        B --> D    
        C --> D    
        D --> G    
        D --> H    
        D --> I    
        D --> J

| Hệ thống | Vai trò | Công nghệ | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| NguuCat POS (Frontend) | Giao diện POS cho nhân viên & lễ tân | Vue/React + Vite, deploy Vercel | Free tier |
| Tablet Ordering System | Giao diện tự phục vụ cho khách tại bàn | Web App responsive, scan QR | Free tier |
| Kitchen Display System (KDS) | Hiển thị order real-time xuống bếp | Web App + Supabase Realtime | Included |
| Supabase Backend | Database, Auth, Realtime, Storage | PostgreSQL, RLS, Edge Functions | $25/tháng |
| Zalo OA | Kết nối CRM, gửi tin nhắn chăm sóc khách | Zalo Official Account API | Theo gói |
| Google Maps | Thu thập đánh giá từ khách hàng | Google My Business Link | Free |
| Payment Gateway | Xử lý thanh toán QR code ngân hàng | VietQR / Bank API | Theo giao dịch |
| E-Invoice Provider | Xuất hóa đơn điện tử theo NĐ 123/2020 | Viettel/BKAV/MeInvoice | ~0.5-1K VND/hóa đơn |

### 1.4 Các Phòng ban Tham gia

| Phòng ban | Đại diện | Vai trò trong dự án | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Team | Ishii-san (PM) | Quản lý dự án, yêu cầu, UI/UX | Khảo sát, phỏng vấn, thiết kế UI, quản lý tiến độ |
|  | Per & Phu (Backend) | Phát triển backend, DB, API | Thiết kế DB, API, logic thanh toán, RLS, Realtime |
|  | Kato (BA/PM Reviewer) | Phê duyệt scope, review tài liệu | Confirm scope trước 26/06, phê duyệt BPD/SRS |
| Admin Team | Clara (Kế toán) | Stakeholder – Tài chính | Đối soát doanh thu, hóa đơn VAT, báo cáo thuế |
|  | Matta (HR/Admin) | Stakeholder – Nhân sự & CRM | Phân quyền, voucher, loyalty, audit log |
|  | Wynne (TBD) | Stakeholder – Chưa xác định | Cần phỏng vấn để xác định vai trò |
| OPT Team | Naka (Thu mua) | Stakeholder – Nguyên liệu | Định lượng BOM, Food Cost, kiểm soát hao hụt |
|  | Hataken (TBD) | Stakeholder – Chưa xác định | Dự kiến Marketing/CRM, KOL/KOC tracking |
| Store Team | Minh (Bếp) | Stakeholder – Vận hành bếp | Nhận order, chế biến, xử lý hủy/sai |
|  | Luc (QL Bếp) | Stakeholder – Quản lý bếp | Hiệu suất bếp, thời gian chế biến |

## 2. Bối cảnh Dự án & Tổ chức

### 2.1 Cấu trúc Thư mục Dự án

E:\Công ty\Task\260\    
    ├── Nghiệp vụ/                          # Tài liệu nghiệp vụ gốc    
    │   ├── Nghiệp vụ.docx                  # ERD và quy trình check-in    
    │   └── dig.txt                         # Mermaid Graph luồng nghiệp vụ    
    ├── docs/                               # Tài liệu phân tích & thiết kế    
    │   ├── Business_Analysis_Report.md     # Báo cáo đối chiếu nghiệp vụ & DB    
    │   ├── OrderFlowChart 2026 ver1.4.md   # Mô tả chi tiết 16 trang Tablet/POS    
    │   ├── POS report.xlsx - check list.csv# Khảo sát so sánh các POS trên thị trường    
    │   ├── WEEKLY_REPORT_2026-06-21.md     # Báo cáo tiến độ Tuần 3    
    │   ├── DATABASE_SCHEMA.sql             # 19 bảng PostgreSQL    
    │   ├── DATABASE_DESIGN.md              # Lý giải thiết kế DB + 26 views    
    │   └── COST_ANALYSIS.md                # Phân tích chi phí Supabase Pro    
    ├── POS/                                # Kế hoạch & thu thập yêu cầu    
    │   ├── plan (1).md                     # Lộ trình dự án    
    │   └── NguuCat_POS_Requirement_Gathering_Package.docx    
    ├── Product/                            # Source code Frontend chính thức    
    │   ├── src/                            # Views, components, mock data    
    │   ├── package.json                    # Vite + Vue/React config    
    │   └── plan.md                         # Chi tiết hạ tầng Supabase    
    ├── UI clone/                           # Nghiên cứu UI (Next.js)    
    ├── Interview/                          # Tài liệu phỏng vấn    
    │   ├── phan tich vai tro.docx          # Phân tích 6 stakeholders    
    │   └── NguuCat_POS_Business_Survey_Forms.docx    
    └── Thông tin cần tìm thêm.docx         # Câu hỏi cần làm rõ

### 2.2 Timeline Dự án

### 2.3 Ngân sách & Chi phí Vận hành

| Hạng mục | Chi phí/tháng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | $25 | Database, Realtime, Auth, Storage, RLS |
| Vercel (Frontend) | $0 | Free tier cho 5 chi nhánh |
| Domain | ~$1 | 1 domain chính + subdomain |
| Zalo OA | ~$10-20 | Tùy gói tin nhắn |
| Payment Gateway | ~0.1-0.3% | Theo giao dịch |
| E-Invoice | ~0.5-1K VND/hóa đơn | Theo số lượng |
| Tổng cộng | ~$35-50/tháng | Cho 5 chi nhánh |

So sánh với F2Tech: ~200-500 USD/tháng + phí tùy chỉnh → Tiết kiệm 80-90% chi phí vận hành.

## 3. Danh sách Actor & Stakeholder

### 3.1 Human Actors

#### 3.1.1 Customer (Khách hàng)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Người sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng |
| Phân loại | Walk-in (vãng lai), Repeater (quay lại), Member (thành viên), First-time (lần đầu) |
| Trách nhiệm | Quét QR bàn, chọn món trên Tablet, tuân thủ quy tắc 2h & giới hạn 10 món/loại, thực hiện checkout, đánh giá |
| Dữ liệu xử lý | Thông tin cá nhân (Tên, Tuổi, SĐT), Order Items, Voucher, Membership ID, Consent (chụp ảnh) |
| Thiết bị tương tác | Tablet (tại bàn), Quầy lễ tân (checkout) |

#### 3.1.2 Service Staff (Nhân viên Phục vụ)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Người trực tiếp đón khách, gán bàn, chọn menu, giao tablet |
| Trách nhiệm | Thực hiện quy trình Check-in (Page 1-12), ước lượng khách hàng, chọn package & drink, khóa course, tặng voucher |
| Dữ liệu xử lý | Employee ID, Table Assignment, QR Code, Package Selection, Drink Group, Language, Customer Estimation |
| Quyền hạn | Tạo session, khóa course, xem order; KHÔNG được mở khóa course, áp dụng discount lớn |
| Thiết bị tương tác | POS Terminal hoặc Tablet nhân viên |

#### 3.1.3 Reception Staff (Nhân viên Lễ tân)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Người thực hiện thanh toán thực tế tại quầy, quản lý CRM, đối soát |
| Trách nhiệm | Real Check Out trên POS, tra cứu Membership, đăng ký khách mới, thu thập đánh giá, xử lý VAT invoice |
| Dữ liệu xử lý | Payment Method, Membership Lookup, CRM Registration, Discount Application, Invoice/VAT |
| Quyền hạn | Thanh toán, áp dụng discount cố định, tạo membership, xuất hóa đơn |
| Thiết bị tương tác | POS Terminal tại quầy lễ tân, PC đối soát |

#### 3.1.4 Kitchen Staff (Nhân viên Bếp)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Người nhận và chế biến món ăn từ order |
| Trách nhiệm | Nhận order từ KDS, cập nhật trạng thái (New → Preparing → Ready), xử lý order hủy/sai sót, quản lý bếp than |
| Dữ liệu xử lý | Order Items, Order Status, Kitchen Notes, Preparation Time |
| Quyền hạn | Xem order, cập nhật trạng thái, báo hủy (với lý do) |
| Thiết bị tương tác | KDS Screen (Kitchen Display System) hoặc Printer |

#### 3.1.5 Manager (Quản lý Chi nhánh)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Người giám sát vận hành, xử lý ngoại lệ |
| Trách nhiệm | Mở khóa course (khi cần), phê duyệt discount lớn, xử lý khiếu nại, xem báo cáo ngày |
| Dữ liệu xử lý | Override PIN, Discount Approval, Reports |
| Quyền hạn | Tất cả quyền của Staff + mở khóa course, áp dụng discount linh hoạt, xem báo cáo |

#### 3.1.6 Admin/Accounting (Kế toán & Admin)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Người quản trị hệ thống, đối soát tài chính |
| Trách nhiệm | Cấu hình menu, quản lý nhân viên, đối soát doanh thu, xuất báo cáo thuế, quản lý voucher |
| Dữ liệu xử lý | System Config, Employee Management, Financial Reports, VAT Reports |
| Quyền hạn | Full access, cấu hình hệ thống, quản lý chi nhánh |

### 3.2 System Actors

#### 3.2.1 POS System (Hệ thống POS Trung tâm)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Hệ thống phần mềm trung tâm quản lý toàn bộ nghiệp vụ |
| Trách nhiệm | Quản lý Table Session, đếm thời gian 2h, tính toán giá, xử lý thanh toán, xuất hóa đơn, đồng bộ Realtime |
| Dữ liệu xử lý | Table Session, Order Data, Payment Data, Employee Data, Financial Reports |
| Công nghệ | Vue/React + Vite, Supabase Realtime |

#### 3.2.2 Tablet Ordering System

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Giao diện tự phục vụ cho khách đặt món tại bàn |
| Trách nhiệm | Hiển thị menu theo package, kiểm soát giới hạn 10 món, quản lý timer premium drink, gửi order xuống bếp |
| Dữ liệu xử lý | Session QR, Menu Items, Order Cart, Timer Status, Drink Restriction Rules |
| Công nghệ | Web App responsive, scan QR để join session |

#### 3.2.3 Kitchen Display System (KDS)

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Hiển thị order real-time xuống bếp |
| Trách nhiệm | Nhận order từ POS, hiển thị theo thứ tự, cập nhật trạng thái, cảnh báo món quá thời gian |
| Dữ liệu xử lý | Order Queue, Status Updates, Timer per dish |
| Công nghệ | Supabase Realtime subscriptions |

#### 3.2.4 CRM System

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản lý dữ liệu khách hàng và chiến dịch marketing |
| Trách nhiệm | Lưu trữ hồ sơ khách, quản lý voucher 10%, khảo sát nguồn biết đến, kết nối Zalo OA |
| Dữ liệu xử lý | Customer Profile, Survey Answers, Voucher Codes, Zalo OA Binding |

#### 3.2.5 Membership System

| Thuộc tính | Mô tả |
| --- | --- |
| Vai trò | Quản lý chương trình khách hàng thân thiết |
| Trách nhiệm | Nhận diện Repeater qua SĐT, áp dụng discount policy, tích điểm, quản lý tier |
| Dữ liệu xử lý | Membership ID, Phone Number, Tier Level, Discount Rules, Transaction History |

## 4. Danh sách Quy trình Nghiệp vụ

### 4.1 Phân loại theo Nhóm Nghiệp vụ

#### 4.1.1 Nhóm A: Reservation Management (Quản lý Đặt bàn)

⚠️ Ghi chú: Các quy trình này thuộc Phase 2, không nằm trong scope PoC 31/07/2026.

| Mã | Tên Quy trình | Mô tả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| RES-001 | Online Booking | Khách đặt bàn qua website/app | 🔲 Phase 2 |
| RES-002 | Offline Booking | Đặt bàn qua điện thoại/walk-in reservation | 🔲 Phase 2 |
| RES-003 | Booking Confirmation | Gửi xác nhận đặt bàn (SMS/Zalo) | 🔲 Phase 2 |
| RES-004 | Booking Modification | Khách sửa đổi đặt bàn | 🔲 Phase 2 |
| RES-005 | Booking Cancellation | Khách hủy đặt bàn | 🔲 Phase 2 |
| RES-006 | No-show Handling | Xử lý khách không đến | 🔲 Phase 2 |

#### 4.1.2 Nhóm B: Customer Service (Dịch vụ Khách hàng – Phase 1)

| Mã | Tên Quy trình | Mô tả ngắn | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-001 | Customer Check-in & Welcome | Đón khách, chào Irasshaimase, nhập Employee ID | P0 |
| CS-002 | Table Assignment (QR) | Gán mã QR động cho bàn, chọn trên Seat Map | P0 |
| CS-003 | Customer Classification | Ước lượng giới tính, độ tuổi, số lượng khách | P1 |
| CS-004 | Package Selection | Chọn gói Buffet/Biz/Kids Meal | P0 |
| CS-005 | Drink Selection | Chọn nhóm đồ uống A/B/C/D | P0 |
| CS-006 | Language Selection | Chọn ngôn ngữ hiển thị trên Tablet | P1 |

#### 4.1.3 Nhóm C: Dining Process (Quy trình Dùng bữa – Phase 1)

| Mã | Tên Quy trình | Mô tả ngắn | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| DN-001 | Course Locking & Timer Start | Khóa course, giao Tablet, POS đếm 2h | P0 |
| DN-002 | Tablet Self-Ordering | Khách tự đặt món (max 10 món/loại/lượt) | P0 |
| DN-003 | Re-order | Khách đặt thêm món trong phiên | P0 |
| DN-004 | 2-Hour Dining Control | Kiểm soát thời gian dùng bữa 2h | P0 |
| DN-005 | Premium Drink Restriction | Ẩn đồ uống B/C sau 2h, chỉ hiện A | P0 |
| DN-006 | Order Modification/Cancel | Khách/Bếp hủy hoặc sửa món | P1 |
| DN-007 | Kitchen Order Processing | Bếp nhận và chế biến order | P0 |

#### 4.1.4 Nhóm D: CRM & Membership (Phase 1)

| Mã | Tên Quy trình | Mô tả ngắn | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM-001 | CRM Survey | Khảo sát nguồn biết đến, xin phép chụp ảnh | P1 |
| CRM-002 | Voucher Issuance | Tặng voucher 10% cho lần sau | P1 |
| CRM-003 | Repeater Detection | Nhận diện khách cũ qua SĐT | P0 |
| CRM-004 | Membership Registration | Đăng ký khách mới (Tên, Tuổi, SĐT, Zalo OA) | P0 |
| CRM-005 | Membership Lookup & Discount | Tra cứu membership, áp dụng giảm giá | P0 |

#### 4.1.5 Nhóm E: Checkout Process (Quy trình Thanh toán – Phase 1)

| Mã | Tên Quy trình | Mô tả ngắn | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| CO-001 | Checkout Request (Tablet) | Khách nhấn nút Checkout trên Tablet | P0 |
| CO-002 | Reception Checkout | Lễ tân thực hiện Real Check Out trên POS | P0 |
| CO-003 | Payment Processing | Xử lý thanh toán (QR/Cash/Card) | P0 |
| CO-004 | Review Collection | Mời khách đánh giá trên Google Map | P2 |
| CO-005 | VAT Invoice Issuance | Xuất hóa đơn đỏ theo NĐ 123/2020 | P1 |
| CO-006 | Split Bill / Partial Checkout | Tách hóa đơn cho nhóm khách | P2 |

#### 4.1.6 Nhóm F: Administration & Reporting (Quản trị & Báo cáo – Phase 1)

| Mã | Tên Quy trình | Mô tả ngắn | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| ADM-001 | Employee Management | Quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền | P0 |
| ADM-002 | Menu Configuration | Cấu hình menu, package, drink groups | P0 |
| ADM-003 | Table Management | Quản lý sơ đồ bàn, trạng thái | P0 |
| ADM-004 | Daily Reconciliation | Đối soát doanh thu cuối ngày | P0 |
| ADM-005 | Financial Reporting | Báo cáo tài chính (Clara) | P1 |
| ADM-006 | Audit Log Review | Xem lịch sử thao tác (Matta) | P1 |

## 5. Chi tiết Từng Quy trình

### 5.1 CS-001: Customer Check-in & Welcome

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Ghi nhận sự hiện diện của nhân viên, bắt đầu phiên phục vụ mới theo phong cách Nhật Bản |
| Trigger | Khách hàng bước vào nhà hàng |
| Preconditions | Nhân viên đã đăng nhập hệ thống; POS đang hoạt động; Có bàn trống |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhân viên chào khách bằng câu chào chuẩn Nhật: "Irasshaimase !!" | Service Staff | - |
| 2 | Nhân viên mở ứng dụng POS, chọn chức năng "Check-in khách mới" | Service Staff | POS hiển thị Page 1 |
| 3 | Nhân viên nhập Employee ID (hoặc quét thẻ nhân viên) | Service Staff | POS xác thực Employee ID |
| 4 | Hệ thống kiểm tra Employee ID có hợp lệ và đang active không | - | POS check DB employee |
| 5 | Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu ca làm việc của nhân viên tại phiên này | - | POS log check_in_time |
| 6 | Hệ thống chuyển sang màn hình Seat Map (Page 2) | - | POS navigate to Page 2 |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Nhân viên quên Employee ID | Nhập mã PIN 6 số thay thế, hoặc quét QR thẻ nhân viên |
| A-002 | Nhân viên chưa có tài khoản | Liên hệ Manager/Admin (Matta) tạo tài khoản mới |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Employee ID không tồn tại | Hiển thị lỗi "ID không hợp lệ", yêu cầu nhập lại |
| E-002 | Employee ID bị khóa (is_active = false) | Hiển thị lỗi "Tài khoản đã bị khóa", liên hệ Admin |
| E-003 | POS mất kết nối Internet | Cho phép nhập Employee ID offline, lưu local queue, đồng bộ khi có mạng |

Postconditions:

- Employee ID được ghi nhận trong table_session.

- Hệ thống sẵn sàng cho bước gán bàn.

- Audit log ghi nhận sự kiện "check-in".

Business Rules áp dụng: BR-001, BR-003

### 5.2 CS-002: Table Assignment (QR)

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Gán bàn cụ thể cho nhóm khách, tạo mã QR động cho phiên phục vụ |
| Trigger | Nhân viên hoàn thành nhập Employee ID |
| Preconditions | Seat Map hiển thị trạng thái các bàn theo thời gian thực |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Seat Map (sơ đồ bàn) với trạng thái real-time | - | POS load từ dining_table |
| 2 | Các bàn được tô màu theo trạng thái: Xanh (Trống), Đỏ (Đang phục vụ), Vàng (Cần dọn) | - | POS UI render |
| 3 | Nhân viên chọn bàn trống phù hợp với số lượng khách | Service Staff | POS highlight selected table |
| 4 | Hệ thống kiểm tra bàn có sẵn sàng không (status = 'Trống') | - | POS validate |
| 5 | Hệ thống tạo mã QR động (qr_code) gán cho bàn được chọn | - | POS generate QR, insert qr_code table |
| 6 | QR Code được in ra hoặc hiển thị trên màn hình, đặt tại bàn | Service Staff | - |
| 7 | Hệ thống tạo bản ghi table_session mới | - | POS insert table_session |
| 8 | Bàn được cập nhật trạng thái "Đang phục vụ" | - | POS update dining_table.status |
| 9 | Hệ thống chuyển sang Page 3 (Giới thiệu Menu giấy) | - | POS navigate to Page 3 |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Không còn bàn trống | Hiển thị thông báo "Hết bàn", nhân viên thông báo thời gian chờ cho khách, tạo Waitlist entry (Phase 2) |
| A-002 | Khách yêu cầu đổi bàn | Hủy session cũ (status = 'Đã hủy'), tạo session mới tại bàn khác, QR cũ hết hiệu lực |
| A-003 | Bàn đang "Cần dọn" | Nhân viên xác nhận đã dọn xong → chuyển sang "Trống" → có thể chọn |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | QR Code generation thất bại | Retry tự động 3 lần, nếu vẫn lỗi → Báo IT support, không cho tiếp tục |
| E-002 | Mất kết nối khi tạo session | Lưu local queue, retry khi có mạng, hiển thị thông báo "Đang đồng bộ" |

Postconditions:

- Bản ghi table_session được tạo với status = "Đang phục vụ".

- qr_code có trạng thái "Active".

- dining_table.status = "Đang phục vụ".

- Seat Map cập nhật real-time cho tất cả các POS khác.

Business Rules áp dụng: BR-010

### 5.3 CS-003: Customer Classification

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Phân loại nhóm khách hàng để tự động đề xuất gói phù hợp và phục vụ thống kê |
| Trigger | Hoàn thành Page 3 (Giới thiệu Menu giấy) |
| Preconditions | Bàn đã được gán, session đang hoạt động |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Page 4: Form phân loại khách hàng | - | POS UI |
| 2 | Nhân viên quan sát và ước lượng (KHÔNG hỏi trực tiếp): | Service Staff | - |
|  | • Giới tính: Woman / Man / Kids |  |  |
|  | • Độ tuổi: khoảng (18-25, 26-35, 36-45, 46-60, >60) |  |  |
|  | • Số lượng khách: số nguyên |  |  |
| 3 | Nhân viên nhập thông tin ước lượng vào form | Service Staff | POS capture input |
| 4 | Nếu không chắc chắn, nhân viên nhấn Skip để bỏ qua nhanh | Service Staff | POS skip validation |
| 5 | Thông tin được gửi về PC quầy lễ tân để đối soát | - | POS sync to reception PC |
| 6 | Hệ thống tự động ánh xạ gói phù hợp dựa trên phân loại | - | POS suggest package |
| 7 | Hệ thống chuyển sang Page 5 (Xác nhận Seat Map) | - | POS navigate to Page 5 |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Nhóm khách có cả người lớn và trẻ em | Nhân viên tạo nhiều sub-profile cho session (ví dụ: 2 Adults + 1 Kids) |
| A-002 | Nhân viên muốn chỉnh sửa sau khi nhập | Có thể sửa tại Page 5 trước khi khóa |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Nhân viên nhập sai số lượng | Có thể chỉnh sửa tại Page 5, nhưng sau khi khóa Course thì không sửa được |

Postconditions:

- Customer estimation data được lưu trong table_session.customer_profile.

- Hệ thống đã sẵn sàng đề xuất package phù hợp.

Business Rules áp dụng: BR-004, BR-005

### 5.4 CS-004: Package Selection

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Chọn gói Buffet/Set phù hợp cho nhóm khách |
| Trigger | Hoàn thành xác nhận Seat Map (Page 5) |
| Preconditions | Customer classification đã hoàn thành |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Page 6: Danh sách các nhóm Menu chính | - | POS UI |
| 2 | Nhân viên tư vấn và chọn package phù hợp từ danh sách: | Service Staff | - |
|  | • Buffet 1380 (Cao cấp nhất) |  |  |
|  | • Buffet 1150 |  |  |
|  | • Buffet 680 |  |  |
|  | • Buffet 490 |  |  |
|  | • Lunch Buffet 380 (Chỉ buổi trưa) |  |  |
|  | • Biz 1200 / Biz 900 / Biz 700 (Set doanh nhân) |  |  |
|  | • Kids Meal (Trẻ em) |  |  |
| 3 | Hệ thống hiển thị chi tiết package: giá, món bao gồm, thời gian áp dụng | - | POS show details |
| 4 | Nhân viên xác nhận chọn package | Service Staff | POS confirm |
| 5 | Hệ thống ghi nhận package được chọn, liên kết với session | - | POS insert session_package |
| 6 | Chuyển sang Page 7-8 (Chọn Course chi tiết & Drink Group) | - | POS navigate to Page 7-8 |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Khách trong cùng bàn chọn các package khác nhau | Hệ thống cho phép gán package theo từng khách (per-person basis), cần xác nhận với Clara |
| A-002 | Khách muốn nâng cấp package sau khi đã chọn | Chỉ cho phép trước khi khóa Course, sau khi khóa cần Manager override |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Package đã hết (hết nguyên liệu) | Hiển thị trạng thái "Sold Out", không cho chọn, thông báo cho Bếp |
| E-002 | Package chưa được cấu hình trong hệ thống | Báo lỗi Admin, không cho tiếp tục |

Postconditions:

- Package được lưu trong session_package.

- Menu items tương ứng với package được load sẵn cho Tablet.

Business Rules áp dụng: BR-PKG-001 (Package phải active và available)

### 5.5 CS-005: Drink Selection

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Chọn nhóm đồ uống đi kèm package |
| Trigger | Đã chọn Package |
| Preconditions | Package đã được chọn |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Page 7-8: Các nhóm đồ uống | - | POS UI |
| 2 | Nhân viên hỏi khách và chọn nhóm: | Service Staff | - |
|  | A – Soft Drink (Nước ngọt, free, không giới hạn) |  |  |
|  | B – Premium Drink (Alcohol free cao cấp, giới hạn 2h) |  |  |
|  | C – Premium Drink thay thế (Alcohol free, giới hạn 2h) |  |  |
|  | D – None (Gọi riêng A La Carte, tính tiền riêng) |  |  |
| 3 | Hệ thống hiển thị chi tiết từng nhóm: danh sách món, giá, rule | - | POS show details |
| 4 | Nhân viên xác nhận chọn Drink Group | Service Staff | POS confirm |
| 5 | Hệ thống ghi nhận Drink Group vào session | - | POS update session_drink_group |
| 6 | Nếu chọn B/C, hệ thống thiết lập rule timer premium drink | - | POS set premium_drink_rule |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Khách chọn D (A La Carte) | Đồ uống sẽ được tính tiền theo đơn giá riêng khi order, không bị giới hạn 2h |
| A-002 | Khách muốn đổi nhóm drink sau khi đã chọn | Chỉ cho phép trước khi khóa Course |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Drink Group chưa được cấu hình | Báo lỗi Admin |

Postconditions:

- Drink Group được lưu trong session.

- Hệ thống thiết lập rule cho timer premium drink (nếu B/C).

Business Rules áp dụng: BR-008 (Premium Drink Timeout)

### 5.6 CS-006: Language Selection

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Thiết lập ngôn ngữ hiển thị trên Tablet cho khách |
| Trigger | Hoàn thành chọn Drink Group |
| Preconditions | Package và Drink Group đã được chọn |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Page 9: Chọn ngôn ngữ | - | POS UI |
| 2 | Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ: | - | - |
|  | • Tiếng Việt (vi) – mặc định |  |  |
|  | • Tiếng Nhật (ja) |  |  |
|  | • Tiếng Anh (en) |  |  |
|  | • Tiếng Hàn (ko) |  |  |
|  | • Tiếng Trung (zh) |  |  |
| 3 | Nhân viên chọn ngôn ngữ phù hợp với khách | Service Staff | POS capture selection |
| 4 | Hệ thống lưu ngôn ngữ và cấu hình giao diện Tablet tương ứng | - | POS update session_language |
| 5 | Chuyển sang Page 10 (Khóa Course) | - | POS navigate to Page 10 |

Postconditions:

- Tablet sẽ hiển thị theo ngôn ngữ đã chọn khi khách tự order.

### 5.7 DN-001: Course Locking & Timer Start

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Khóa cấu hình course, giao Tablet cho khách, bắt đầu đếm thời gian 2 giờ |
| Trigger | Hoàn thành chọn ngôn ngữ (Page 9) |
| Preconditions | Package, Drink Group, Language đã được cấu hình |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | POS System, Tablet System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Page 10: Tóm tắt cấu hình và nút "Lock Course" | - | POS UI |
| 2 | Nhân viên xem lại: Package, Drink Group, Language, Số khách | Service Staff | POS show summary |
| 3 | Nhân viên nhấn nút "Lock Course" | Service Staff | POS trigger lock |
| 4 | Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Sau khi khóa, không thể quay lại chỉnh sửa. Xác nhận?" | - | POS show confirm dialog |
| 5 | Nhân viên xác nhận | Service Staff | POS confirm |
| 6 | Hệ thống khóa toàn bộ cấu hình (Package, Drink, Language) – read-only | - | POS set session.locked = true |
| 7 | Hệ thống kích hoạt bộ đếm ngược 2 giờ trên POS | - | POS start timer_2h |
| 8 | Hệ thống kích hoạt thuộc tính "No return to previous page" | - | POS set navigation_lock |
| 9 | Nhân viên giao Tablet cho khách | Service Staff | - |
| 10 | Tablet tự động kích hoạt, hiển thị menu theo package và ngôn ngữ đã chọn | - | Tablet activate |
| 11 | Chuyển sang Page 11-12 (CRM Survey) | - | POS navigate to Page 11-12 |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Cần thay đổi sau khi khóa | Chỉ Manager trở lên có quyền mở khóa (yêu cầu nhập Manager PIN), ghi nhận audit log |
| A-002 | Nhân viên nhấn nhầm Lock | Có 10 giây để hủy (cancel), sau đó phải dùng Manager PIN |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Tablet không kết nối được | Hiển thị lỗi, yêu cầu kiểm tra WiFi, retry |
| E-002 | Timer không start được | Báo lỗi hệ thống, liên hệ IT |

Postconditions:

- Timer 2 giờ bắt đầu chạy.

- Tablet chuyển sang chế độ "Khách tự phục vụ".

- Cấu hình session bị khóa (read-only).

- Navigation lock được kích hoạt.

Business Rules áp dụng: BR-007, BR-009

### 5.8 DN-002: Tablet Self-Ordering

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Cho phép khách tự đặt món trên Tablet trong giới hạn kiểm soát |
| Trigger | Tablet được giao cho khách, Course đã khóa |
| Preconditions | Session đang hoạt động, Timer đang chạy, Tablet đã kích hoạt |
| Actor chính | Customer |
| Actor phụ | Tablet System, Kitchen Staff |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách mở Tablet, hệ thống hiển thị menu theo package đã chọn | Customer | Tablet load menu |
| 2 | Khách duyệt các danh mục món: Khai vị, Món nướng, Lẩu, Tráng miệng, v.v. | Customer | Tablet show categories |
| 3 | Khách chọn món, xem hình ảnh, mô tả, giá | Customer | Tablet show details |
| 4 | Khách thêm món vào giỏ hàng, chọn số lượng | Customer | Tablet add to cart |
| 5 | Hệ thống kiểm tra giới hạn: Tối đa 10 món cho mỗi loại trong mỗi lượt order | - | Tablet validate |
| 6 | Nếu vượt giới hạn → Hiển thị cảnh báo, không cho thêm | - | Tablet show warning |
| 7 | Khách xem lại giỏ hàng, có thể sửa/xóa | Customer | Tablet show cart |
| 8 | Khách xác nhận order | Customer | Tablet submit |
| 9 | Hệ thống gửi order xuống bếp (KDS) qua Supabase Realtime | - | Tablet → Supabase → KDS |
| 10 | Bếp nhận order, cập nhật trạng thái (New → Preparing → Ready) | Kitchen Staff | KDS update status |
| 11 | Khách theo dõi trạng thái món trên Tablet | Customer | Tablet show status |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Khách muốn đặt đồ uống nhóm D (A La Carte) | Món đồ uống được thêm vào order với giá riêng, không tính vào package |
| A-002 | Khách muốn hủy món đã đặt | Nếu bếp chưa chế biến (status = New) → Cho phép hủy; Nếu đang chế biến → Không cho phép, hiển thị thông báo |
| A-003 | Khách muốn đặt thêm lượt mới (re-order) | Hệ thống reset giới hạn 10 món cho lượt mới, nhưng vẫn kiểm tra tổng số món để chống lãng phí |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Mất kết nối khi gửi order | Order được lưu trong offline queue, tự đồng bộ khi có mạng, hiển thị "Đang gửi..." |
| E-002 | Bếp từ chối order (hết nguyên liệu) | Tablet hiển thị thông báo "Món tạm hết", khách chọn món khác |

Postconditions:

- Order items được tạo trong database với liên kết tới table_session.

- Bếp nhận được order real-time qua Supabase Realtime.

- Trạng thái order được cập nhật liên tục.

Business Rules áp dụng: BR-006

### 5.9 DN-004 & DN-005: 2-Hour Dining Control & Premium Drink Restriction

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Tự động kiểm soát thời gian dùng bữa và hạn chế đồ uống premium sau 2 giờ |
| Trigger | Timer đếm đủ 2 giờ |
| Preconditions | Session đang hoạt động, Timer đang chạy |
| Actor chính | POS System (tự động) |
| Actor phụ | Tablet System, Customer |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Timer đếm đủ 2 giờ → Hệ thống kích hoạt sự kiện timer_expired | - | POS trigger event |
| 2 | Hệ thống kiểm tra Drink Group của session | - | POS check session_drink_group |
| 3 | Nếu Drink Group = B hoặc C: | - | - |
|  | → Hệ thống gửi lệnh đến Tablet: ẩn toàn bộ đồ uống Premium | - | POS → Tablet |
|  | → Tablet chỉ hiển thị đồ uống nhóm A (Soft Drink) | - | Tablet update menu |
|  | → Tablet hiển thị thông báo: "Thời gian đồ uống premium đã kết thúc. Quý khách có thể tiếp tục gọi nước ngọt miễn phí." | - | Tablet show notification |
| 4 | Nếu Drink Group = A hoặc D: | - | - |
|  | → Không thay đổi menu đồ uống | - | Tablet no change |
|  | → Hiển thị thông báo: "Thời gian dùng bữa 2 giờ đã kết thúc. Quý khách có thể tiếp tục order hoặc checkout." | - | Tablet show notification |
| 5 | Khách tiếp tục order (nếu chưa checkout) hoặc nhấn Checkout | Customer | Tablet continue |
| 6 | Hệ thống ghi log sự kiện timer_expired để audit | - | POS log event |

Business Logic Table:

| Drink Group | < 2 giờ | ≥ 2 giờ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A (Soft Drink) | Hiển thị A | Hiển thị A (không đổi) | Free không giới hạn |
| B (Premium) | Hiển thị B | Chỉ hiển thị A | Ẩn B, chỉ còn A |
| C (Premium Alt) | Hiển thị C | Chỉ hiển thị A | Ẩn C, chỉ còn A |
| D (A La Carte) | Hiển thị D (tính tiền) | Hiển thị D (tính tiền, không đổi) | Không bị ảnh hưởng |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Khách muốn gia hạn thêm thời gian | Liên hệ nhân viên, Manager có quyền gia hạn (cần ghi nhận lý do) |
| A-002 | Khách muốn gọi thêm đồ uống Premium sau 2h | Chỉ có thể gọi theo hình thức A La Carte (tính tiền riêng) |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Timer bị lỗi, không trigger | Hệ thống có cron job kiểm tra mỗi 5 phút, nếu phát hiện session quá 2h → trigger manually |

Postconditions:

- Menu đồ uống trên Tablet được cập nhật theo rule.

- Event timer_expired được ghi log để audit.

- Khách được thông báo rõ ràng.

Business Rules áp dụng: BR-007, BR-008

### 5.10 CRM-001: CRM Survey & Voucher Issuance

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Thu thập thông tin khảo sát và tặng voucher trước khi khách dùng bữa |
| Trigger | Hoàn thành Course Locking (Page 10) |
| Preconditions | Course đã khóa, Timer đang chạy |
| Actor chính | Service Staff |
| Actor phụ | CRM System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống hiển thị Page 11-12: Màn hình khảo sát CRM | - | POS UI |
| 2 | Nhân viên tặng Voucher 10% cho lần dùng bữa tiếp theo | Service Staff | - |
| 3 | Hệ thống tự động tạo voucher code, hiển thị cho nhân viên | - | CRM generate voucher |
| 4 | Nhân viên thực hiện khảo sát nhanh: | Service Staff | - |
|  | • "Anh/chị biết đến nhà hàng qua kênh nào?" (Google, Facebook, Bạn bè, Zalo, Khác) |  |  |
|  | • "Chúng em có thể chụp ảnh/quay phim không khí quán được không?" (Yes/No) |  |  |
| 5 | Nhân viên nhập kết quả khảo sát vào form | Service Staff | POS capture input |
| 6 | Kết quả khảo sát được lưu vào hệ thống CRM | - | CRM insert survey record |
| 7 | Voucher code được tạo và lưu, sẵn sàng cho lần sử dụng sau | - | CRM save voucher |
| 8 | Hệ thống kích hoạt thuộc tính "No return to previous page" – không thể quay lại chỉnh sửa cấu hình | - | POS set navigation_lock |
| 9 | Chuyển sang Page 13 (Khách tự Order) | - | POS navigate to Page 13 |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Khách từ chối khảo sát | Nhân viên nhấn Skip, voucher vẫn được tặng |
| A-002 | Khách từ chối chụp ảnh | Ghi nhận "Photo Consent = No" |
| A-003 | Khách muốn nhận voucher qua Zalo thay vì in giấy | Nhập SĐT → kết nối Zalo OA → gửi voucher qua Zalo |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | CRM system lỗi | Voucher được tạo local, đồng bộ sau |

Postconditions:

- CRM Survey data được lưu.

- Voucher 10% được tạo.

- Navigation lock được kích hoạt.

Business Rules áp dụng: BR-011, BR-014

### 5.11 CO-001 & CO-002: Checkout Process

| Thuộc tính | Chi tiết |
| --- | --- |
| Objective | Hoàn tất phiên phục vụ, thanh toán và thu thập đánh giá |
| Trigger | Khách nhấn nút Check Out trên Tablet (Page 15) |
| Preconditions | Session đang hoạt động, các order đã hoàn thành |
| Actor chính | Customer, Reception Staff |
| Actor phụ | POS System, Tablet System, CRM System, Membership System |

Main Flow:

| Bước | Mô tả | Actor | Hệ thống |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khách nhấn nút "Check Out" trên Tablet (Page 15) | Customer | Tablet trigger checkout |
| 2 | Tablet hiển thị thông báo xác nhận: "Quý khách có muốn thanh toán không?" | - | Tablet show confirm |
| 3 | Khách xác nhận | Customer | Tablet confirm |
| 4 | Tablet hiển thị Page 16: "Please come to reception" với hình ảnh mũi tên chỉ hướng | - | Tablet show direction |
| 5 | Đồng thời, Tablet gửi notification đến POS lễ tân | - | Tablet → POS (Realtime) |
| 6 | Khách di chuyển ra quầy lễ tân | Customer | - |
| 7 | Lễ tân chào khách, hỏi thăm trải nghiệm dùng bữa | Reception Staff | - |
| 8 | Lễ tân mở session trên POS, kiểm tra tổng hóa đơn | Reception Staff | POS show bill |
| 9 | Lễ tân hiển thị hóa đơn chi tiết cho khách xem | Reception Staff | POS show details |
| 10 | Kiểm tra Repeater: | Reception Staff | - |
|  | • Hỏi: "Anh/chị đã dùng bữa ở Ngưu Cát chưa ạ?" |  |  |
|  | • Nếu là khách cũ: Nhập SĐT → Tra cứu Membership → Áp dụng discount tự động |  | POS → Membership |
|  | • Nếu là khách mới: Thu thập Họ tên, Tuổi, SĐT → Kết nối Zalo OA → Tạo Membership mới → Áp dụng giảm giá linh hoạt |  | POS → CRM |
| 11 | Kiểm tra Voucher: | Reception Staff | - |
|  | • Hỏi: "Anh/chị có voucher từ lần trước không ạ?" |  |  |
|  | • Nếu có: Nhập mã voucher → Hệ thống xác thực và áp dụng -10% |  | POS validate voucher |
| 12 | Kiểm tra VAT Invoice: | Reception Staff | - |
|  | • Hỏi: "Anh/chị có cần xuất hóa đơn đỏ không ạ?" |  |  |
|  | • Nếu có: Thu thập MST, Tên Cty, Địa chỉ, Email → Xuất HĐĐT theo NĐ 123/2020 |  | POS → E-Invoice |
| 13 | Lễ tân chọn phương thức thanh toán: QR Code / Tiền mặt / Thẻ | Reception Staff | POS select payment |
| 14 | Hệ thống xử lý thanh toán, cập nhật trạng thái | - | POS process payment |
| 15 | Hệ thống in hóa đơn (hoặc gửi email) | - | POS print/email receipt |
| 16 | Lễ tân mời khách đánh giá trên Google Map (hiển thị QR code) | Reception Staff | POS show Google QR |
| 17 | Lễ tân chào tiễn khách: "Arigato Gozaimashita !!" | Reception Staff | - |
| 18 | Hệ thống: QR Code → Inactive, Bàn → Cần dọn dẹp, Session → Đã thanh toán | - | POS update statuses |

Alternative Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| A-001 | Khách muốn tách hóa đơn | Lễ tân chia order theo yêu cầu, thanh toán riêng (CO-006) |
| A-002 | Khách sử dụng Voucher 10% từ lần trước | Nhập mã voucher → Hệ thống xác thực (check expiry, min bill, usage count) → áp dụng |
| A-003 | Khách muốn thanh toán bằng nhiều hình thức | Chia tổng tiền, thanh toán từng phần (ví dụ: 50% QR + 50% tiền mặt) |
| A-004 | Khách không muốn đăng ký CRM | Lễ tân ghi nhận "Guest checkout", vẫn xử lý thanh toán bình thường |

Exception Flow:

| Mã | Điều kiện | Xử lý |
| --- | --- | --- |
| E-001 | Thanh toán QR thất bại | Chuyển sang tiền mặt hoặc thử lại với QR khác |
| E-002 | Membership lookup không tìm thấy | Chuyển sang quy trình đăng ký khách mới |
| E-003 | Voucher hết hạn hoặc đã sử dụng | Hiển thị lỗi, không áp dụng, giải thích cho khách |
| E-004 | Hóa đơn đỏ (VAT) xuất lỗi | Liên hệ nhà cung cấp HĐĐT, xuất hóa đơn giấy tạm thời |
| E-005 | Mất kết nối khi thanh toán | Lưu local queue, retry khi có mạng, không cho khách rời đi cho đến khi hoàn tất |

Postconditions:

- table_session.status = "Đã thanh toán".

- qr_code.status = "Inactive/Expired".

- dining_table.status = "Cần dọn dẹp".

- Giao dịch tài chính được ghi nhận.

- CRM/Membership data được cập nhật.

- Audit log ghi nhận toàn bộ quá trình checkout.

Business Rules áp dụng: BR-002, BR-012, BR-013, BR-015, BR-016, BR-017, BR-018

## 6. Business Rules

### 6.1 Quy tắc Phục vụ & Nghi thức

| Mã Rule | Tên Rule | Mô tả | Mức độ | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-001 | Japanese Greeting | Nhân viên bắt buộc chào khách bằng "Irasshaimase !!" khi khách vào | Mandatory | Khách vừa bước vào → "Irasshaimase !!" |
| BR-002 | Farewell Greeting | Nhân viên bắt buộc chào tiễn "Arigato Gozaimashita !!" khi khách rời đi | Mandatory | Khách thanh toán xong → "Arigato Gozaimashita !!" |
| BR-003 | Employee ID Required | Mọi phiên phục vụ phải được gán với Employee ID của nhân viên thực hiện | Mandatory | Page 1 bắt buộc nhập Employee ID |
| BR-004 | No Direct Asking | Nhân viên phải ước lượng giới tính/tuổi/số lượng khách, không được hỏi trực tiếp để tránh phiền hà | Mandatory | Quan sát và đoán, không hỏi "Anh/chị bao nhiêu tuổi?" |
| BR-005 | Skip Allowed | Nhân viên có thể bỏ qua (Skip) bước ước lượng nếu không chắc chắn | Optional | Nhấn nút Skip tại Page 4 |

### 6.2 Quy tắc Order & Dùng bữa

| Mã Rule | Tên Rule | Mô tả | Mức độ | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR-006 | Max 10 Items Per Type | Khách chỉ được đặt tối đa 10 món cho mỗi loại trong mỗi lượt order trên Tablet | Mandatory | Lượt 1: gọi 10 thịt bò → không thể gọi thêm thịt bò, nhưng có thể gọi 10 hải sản |
| BR-007 | 2-Hour Timer | Mỗi phiên dùng bữa có giới hạn 2 giờ, POS tự động đếm ngược từ lúc khóa Course | Mandatory | Khóa Course lúc 18:00 → Timer hết lúc 20:00 |
| BR-008 | Premium Drink Timeout | Sau 2 giờ, nếu khách chọn Drink Group B hoặc C, hệ thống tự động ẩn đồ uống Premium và chỉ hiển thị nhóm A | Mandatory | Drink B → sau 2h chỉ còn Drink A |
| BR-009 | Course Lock Irreversible | Sau khi nhân viên nhấn "Lock Course", không thể quay lại trang cấu hình trước đó (No return to previous page) | Mandatory | Đã khóa → không sửa được Package/Drink/Language |
| BR-010 | QR Dynamic Assignment | Mã QR được tạo động cho mỗi phiên phục vụ, hết hiệu lực khi session kết thúc để tránh quét từ xa | Mandatory | QR chỉ active khi session = "Đang phục vụ" |
| BR-011 | Voucher 10% Auto Issue | Voucher giảm giá 10% được tự động tạo và tặng cho mọi khách trong bước CRM Survey | Mandatory | Mọi khách đều nhận voucher 10% |
| BR-012 | Repeater Phone Lookup | Nhận diện khách cũ qua số điện thoại, tự động tra cứu Membership và áp dụng discount | Mandatory | Nhập SĐT → auto lookup → apply discount |
| BR-013 | New Customer CRM | Khách mới bắt buộc được mời đăng ký: Họ tên, Tuổi, SĐT, Zalo OA trước khi áp dụng giảm giá linh hoạt | Mandatory | Khách mới → mời đăng ký CRM |
| BR-014 | Photo Consent | Phải xin phép khách trước khi chụp ảnh/quay phim, ghi nhận consent vào CRM | Mandatory | Hỏi "Có thể chụp ảnh không?" → Yes/No |
| BR-015 | Real Checkout at Reception | Thanh toán thực tế chỉ được thực hiện tại quầy lễ tân trên POS, không phải trên Tablet | Mandatory | Tablet chỉ hiển thị "Please come to reception" |
| BR-016 | Table Status After Checkout | Sau khi thanh toán, bàn chuyển sang trạng thái "Cần dọn dẹp", QR Code hết hiệu lực | Mandatory | Checkout xong → bàn = "Cần dọn dẹp" |
| BR-017 | Google Review Request | Mọi khách phải được mời đánh giá trên Google Map trước khi rời đi | Recommended | Lễ tân出示 QR Google Map |
| BR-018 | VAT Invoice (HĐĐT) | Nếu khách yêu cầu hóa đơn đỏ, thực hiện theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP (cần cấu hình riêng) | Conditional | Khách yêu cầu → thu thập MST → xuất HĐĐT |

### 6.3 Quy tắc Bảo mật & Phân quyền

| Mã Rule | Tên Rule | Mô tả | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-019 | Role-Based Access Control | Mỗi nhân viên chỉ truy cập được chức năng phù hợp với role | Mandatory |
| BR-020 | Manager Override | Chỉ Manager mới có quyền mở khóa Course, áp dụng discount lớn, hủy order đã chế biến | Mandatory |
| BR-021 | Audit Log | Mọi thao tác quan trọng (checkout, discount, override) đều được ghi log với timestamp, employee_id, action | Mandatory |
| BR-022 | Data Encryption | Thông tin nhạy cảm (SĐT, MST) được mã hóa khi lưu trữ | Mandatory |
| BR-023 | Session Timeout | POS tự động logout sau 15 phút không hoạt động | Mandatory |

## 7. Dữ liệu Đầu vào và Đầu ra theo Màn hình

### 7.1 Page 1: Chào đón & Gán QR

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Employee ID (string, 6-10 ký tự) |
| Mandatory Fields | Employee ID |
| Optional Fields | N/A |
| Validation | Employee ID phải tồn tại trong DB, is_active = true |
| Output Data | Employee Verification Status, Employee Name, Role |
| Navigation | Chuyển sang Page 2 |

### 7.2 Page 2: Chọn Seat Map

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Table ID (click on seat map) |
| Mandatory Fields | Table ID |
| Optional Fields | N/A |
| Validation | Table phải có status = 'Trống' |
| Output Data | QR Code (generated), Table Session Created, Table Number |
| Navigation | Chuyển sang Page 3 |

### 7.3 Page 3: Giới thiệu Menu giấy

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | N/A (màn hình thông tin) |
| Mandatory Fields | N/A |
| Optional Fields | N/A |
| Output Data | Confirmation to proceed (button click) |
| Navigation | Chuyển sang Page 4 |

### 7.4 Page 4: Phân loại nhóm khách

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Gender (enum: Woman/Man/Kids), Age Range (enum: 18-25/26-35/36-45/46-60/>60), Customer Count (integer, 1-20), Repeater flag (boolean) |
| Mandatory Fields | Customer Count |
| Optional Fields | Gender, Age Range, Repeater (có thể Skip) |
| Validation | Customer Count ≥ 1 |
| Output Data | Customer Profile Estimation, Package Suggestion |
| Navigation | Chuyển sang Page 5 |

### 7.5 Page 5: Xác nhận Seat Map

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Confirm action (button), Edit table selection (optional) |
| Mandatory Fields | Confirm action |
| Optional Fields | Edit table selection |
| Output Data | Finalized Table Session |
| Navigation | Chuyển sang Page 6 |

### 7.6 Page 6: Chọn Nhóm Menu

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Package Type (enum: Buffet1380/Buffet1150/Buffet680/Buffet490/Lunch380/Biz1200/Biz900/Biz700/Kids) |
| Mandatory Fields | Package Selection |
| Optional Fields | N/A |
| Validation | Package phải active và available |
| Output Data | Package ID, Package Price, Menu Items list |
| Navigation | Chuyển sang Page 7-8 |

### 7.7 Page 7-8: Chọn Course & Drink Group

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Course Detail Selection (optional variations), Drink Group (enum: A/B/C/D) |
| Mandatory Fields | Drink Group |
| Optional Fields | Course detail variations |
| Output Data | Course Configuration, Drink Rule Configuration |
| Navigation | Chuyển sang Page 9 |

### 7.8 Page 9: Chọn ngôn ngữ

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Language Code (enum: vi/ja/en/ko/zh) |
| Mandatory Fields | Language |
| Optional Fields | N/A |
| Output Data | Tablet UI Language Setting |
| Navigation | Chuyển sang Page 10 |

### 7.9 Page 10: Khóa Course

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Lock confirmation (button), Manager PIN (if override) |
| Mandatory Fields | Lock confirmation |
| Optional Fields | Manager PIN (chỉ khi cần override) |
| Output Data | Timer Started (2h), Navigation Lock Activated, Tablet Activated, Session Locked |
| Navigation | Chuyển sang Page 11-12 |

### 7.10 Page 11-12: CRM Survey & Voucher

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Survey answers (source channel: Google/Facebook/Friends/Zalo/Other), Photo consent (Yes/No), Voucher delivery method (Paper/Zalo) |
| Mandatory Fields | N/A (có thể Skip) |
| Optional Fields | Source channel, Photo consent, Zalo phone number |
| Output Data | Survey Record, Voucher Code Generated, Voucher Expiry Date |
| Navigation | Chuyển sang Page 13 |

### 7.11 Page 13: Khách tự Order (Tablet)

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Selected Menu Items (array), Quantity per item (integer, max 10), Notes/Special requests per item (string) |
| Mandatory Fields | At least 1 item |
| Optional Fields | Notes per item |
| Validation | Quantity ≤ 10 per type per order |
| Output Data | Order Items sent to Kitchen (KDS), Order ID, Estimated preparation time |
| Navigation | Stay on Page 13 (có thể re-order) |

### 7.12 Page 14: Premium Drink Restricted

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | N/A (auto-triggered by timer) |
| Mandatory Fields | N/A |
| Optional Fields | N/A |
| Output Data | Updated menu (only Drink A visible), Notification message |
| Navigation | Return to Page 13 |

### 7.13 Page 15-16: Checkout Request

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Checkout button press, Confirmation (Yes/No) |
| Mandatory Fields | Checkout action |
| Optional Fields | N/A |
| Output Data | "Please come to reception" display, Notification to POS, Session status update |
| Navigation | End of Tablet flow |

### 7.14 Reception: Real Checkout

| Loại | Chi tiết |
| --- | --- |
| Input Data | Phone Number (repeater lookup), Payment Method (QR/Cash/Card/Split), Voucher Code, VAT info (MST, Company Name, Address, Email), Split bill details (if any) |
| Mandatory Fields | Payment Method, Total Amount |
| Optional Fields | Phone Number, Voucher Code, VAT Invoice Info, Split bill details |
| Validation | Voucher must be valid, VAT info must be complete if requested |
| Output Data | Payment Receipt, Session Closed, Table Status Updated, Membership Created/Updated, Audit Log |
| Navigation | End of POS flow |

## 8. Mapping Màn hình và Nghiệp vụ

| Page | Screen Name | Actor Chính | Business Process | Hệ thống | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Page 1 | Welcome & Employee ID | Service Staff | CS-001: Customer Check-in | POS | P0 |
| Page 2 | Seat Map Selection | Service Staff | CS-002: Table Assignment | POS | P0 |
| Page 3 | Paper Menu Introduction | Service Staff | CS-002 (continuation) | POS | P0 |
| Page 4 | Customer Classification | Service Staff | CS-003: Customer Classification | POS | P1 |
| Page 5 | Seat Map Confirmation | Service Staff | CS-002 (finalize) | POS | P0 |
| Page 6 | Menu Group Selection | Service Staff | CS-004: Package Selection | POS | P0 |
| Page 7-8 | Course & Drink Selection | Service Staff | CS-005: Drink Selection | POS | P0 |
| Page 9 | Language Selection | Service Staff | CS-006: Language Selection | POS | P1 |
| Page 10 | Course Lock & Handover | Service Staff | DN-001: Course Locking | POS → Tablet | P0 |
| Page 11-12 | CRM Survey & Voucher | Service Staff | CRM-001, CRM-002 | POS/CRM | P1 |
| Page 13 | Self Ordering | Customer | DN-002, DN-003: Tablet Self-Ordering | Tablet | P0 |
| Page 14 | Drink Restriction | System (auto) | DN-005: Premium Drink Restriction | Tablet | P0 |
| Page 15 | Checkout Request | Customer | CO-001: Checkout Request | Tablet | P0 |
| Page 16 | Reception Direction | System | CO-001 (continuation) | Tablet | P0 |
| Reception | Real Checkout | Reception Staff | CO-002, CO-003, CO-005, CO-006 | POS | P0 |
| Reception | Membership Lookup/Register | Reception Staff | CRM-003, CRM-004, CRM-005 | POS/CRM/Membership | P0 |
| Reception | Review & Farewell | Reception Staff | CO-004: Review Collection | POS | P2 |

## 9. BPMN / Flowchart

### 9.1 Walk-in Customer Flow (End-to-End)

graph TD    
        A([Khách vào nhà hàng]) --> B[Page 1: Chào Irasshaimase<br/>Nhập Employee ID]    
        B --> C[Page 2: Chọn bàn trên Seat Map]    
        C --> D[Page 3: Giới thiệu Menu giấy]    
        D --> E[Page 4: Ước lượng Giới tính/Tuổi/Số khách]    
        E --> F[Page 5: Xác nhận Seat Map]    
        F --> G[Page 6: Chọn Package]    
        G --> H[Page 7-8: Chọn Drink Group A/B/C/D]    
        H --> I[Page 9: Chọn ngôn ngữ]    
        I --> J[Page 10: Khóa Course<br/>Giao Tablet<br/>Timer 2h START]    
        J --> K[Page 11-12: CRM Survey<br/>Tặng Voucher 10%]    
        K --> L[Page 13: Khách tự Order<br/>Max 10 món/loại]    
         
        L --> M{Timer ≥ 2h?}    
        M -- Có & Drink B/C --> N[Page 14: Ẩn Premium Drink<br/>Chỉ hiện Drink A]    
        N --> L    
        M -- Chưa / Drink A/D --> O{Khách muốn Checkout?}    
         
        O -- Chưa --> L    
        O -- Có --> P[Page 15: Nhấn Checkout]    
        P --> Q[Page 16: Hướng dẫn ra quầy]    
        Q --> R[Reception: Hỏi thăm & Real Checkout]    
         
        R --> S{Khách cũ?}    
        S -- Yes --> T[Nhập SĐT → Lookup Membership<br/>Áp dụng Discount]    
        S -- No --> U[Đăng ký CRM: Tên, Tuổi, SĐT<br/>Zalo OA → Tạo Membership]    
         
        T --> V{Có Voucher?}    
        U --> V    
        V -- Yes --> W[Nhập mã Voucher<br/>Áp dụng -10%]    
        V -- No --> X{Cần HĐ VAT?}    
        W --> X    
         
        X -- Yes --> Y[Thu thập MST, Tên Cty<br/>Xuất HĐĐT NĐ 123]    
        X -- No --> Z[Chọn PTTT: QR/Cash/Card]    
        Y --> Z    
         
        Z --> AA[Xử lý thanh toán]    
        AA --> AB[Mời đánh giá Google Map]    
        AB --> AC([Chào Arigato Gozaimashita<br/>KẾT THÚC])

### 9.2 Membership Customer Flow (Checkout Detail)

graph TD    
        A[Khách đến quầy Checkout] --> B[Hỏi thăm trải nghiệm]    
        B --> C{Khách yêu cầu<br/>hóa đơn đỏ VAT?}    
         
        C -- Yes --> D[Thu thập: MST, Tên Cty,<br/>Địa chỉ, Email]    
        D --> E[Xuất HĐĐT theo NĐ 123/2020]    
         
        C -- No --> F{Có Voucher<br/>từ lần trước?}    
         
        F -- Yes --> G[Nhập mã Voucher<br/>Xác thực & Áp dụng -10%]    
        F -- No --> H{Là Repeater?}    
        G --> H    
         
        H -- Yes --> I[Nhập SĐT]    
        I --> J{Tìm thấy<br/>Membership?}    
        J -- Yes --> K[Lấy Tier/Discount<br/>Áp dụng tự động]    
        J -- No --> L[Thông báo: Không tìm thấy<br/>Mời đăng ký mới]    
         
        H -- No --> L    
        L --> M[Thu thập: Họ tên, Tuổi, SĐT]    
        M --> N[Kết nối Zalo OA]    
        N --> O[Tạo Membership mới]    
        O --> P[Áp dụng Discount linh hoạt]    
         
        K --> Q[Tính tổng thanh toán]    
        P --> Q    
        E --> Q    
         
        Q --> R{Phương thức thanh toán?}    
        R -- QR --> S1[Quét VietQR]    
        R -- Cash --> S2[Nhận tiền mặt<br/>Thối tiền]    
        R -- Card --> S3[Quẹt thẻ POS]    
        R -- Split --> S4[Chia thanh toán]    
         
        S1 --> T[Xác nhận thanh toán thành công]    
        S2 --> T    
        S3 --> T    
        S4 --> T    
         
        T --> U[In hóa đơn / Gửi email]    
        U --> V[Mời đánh giá Google Map]    
        V --> W[Chào tiễn khách]

### 9.3 Checkout Flow (System State Transition)

### 9.4 Table Status Lifecycle

### 9.5 QR Code Lifecycle

## 10. Use Case List

### 10.1 Use Case Diagram

### 10.2 Chi tiết Use Cases

| Mã UC | Tên Use Case | Actor Chính | Actor Phụ | Precondition | Postcondition | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-001 | Nhân viên Check-in (Employee Login) | Service Staff | POS System | POS hoạt động | Employee session created | P0 |
| UC-002 | Gán bàn & tạo QR Code | Service Staff | POS System | Có bàn trống | Table session created, QR Active | P0 |
| UC-003 | Phân loại khách hàng | Service Staff | POS System | Bàn đã gán | Customer estimation saved | P1 |
| UC-004 | Chọn Package Buffet/Biz/Kids | Service Staff | POS System | Phân loại hoàn tất | Package assigned to session | P0 |
| UC-005 | Chọn nhóm đồ uống A/B/C/D | Service Staff | POS System | Package đã chọn | Drink group configured | P0 |
| UC-006 | Chọn ngôn ngữ Tablet | Service Staff | POS System | Drink group đã chọn | Language set for tablet | P1 |
| UC-007 | Khóa Course & bắt đầu Timer | Service Staff | POS System | Cấu hình hoàn tất | Timer started, nav locked | P0 |
| UC-008 | Thực hiện CRM Survey | Service Staff | CRM System | Course đã khóa | Survey saved, voucher issued | P1 |
| UC-009 | Khách tự đặt món trên Tablet | Customer | Tablet System | Tablet đang hoạt động | Order sent to kitchen | P0 |
| UC-010 | Kiểm soát giới hạn 10 món/lượt | Tablet System | - | Order đang tạo | Order validated or rejected | P0 |
| UC-011 | Tự động ẩn Premium Drink sau 2h | POS System | Tablet System | Timer expired, Drink B/C | Drink menu updated | P0 |
| UC-012 | Khách yêu cầu Checkout | Customer | Tablet System | Session đang hoạt động | Checkout notification sent | P0 |
| UC-013 | Real Checkout tại quầy | Reception Staff | POS System | Khách đến quầy | Payment processed, session closed | P0 |
| UC-014 | Tra cứu Membership (Repeater) | Reception Staff | Membership System | Khách cung cấp SĐT | Discount applied or not found | P0 |
| UC-015 | Đăng ký Membership mới | Reception Staff | CRM System | Khách mới | Membership created, Zalo linked | P0 |
| UC-016 | Áp dụng Voucher giảm giá | Reception Staff | POS System | Khách có voucher | Discount applied to bill | P1 |
| UC-017 | Xử lý thanh toán (QR/Cash/Card) | Reception Staff | POS System | Tổng tiền đã tính | Payment recorded | P0 |
| UC-018 | Xuất hóa đơn đỏ VAT | Reception Staff | POS System | Khách yêu cầu HĐĐT | E-invoice issued (NĐ 123) | P1 |
| UC-019 | Mời đánh giá Google Map | Reception Staff | - | Thanh toán hoàn tất | Review link provided | P2 |
| UC-020 | Bếp nhận và xử lý Order | Kitchen Staff | KDS | Order mới từ Tablet | Order status updated | P0 |
| UC-021 | Hủy Order (trước khi chế biến) | Kitchen Staff / Reception | POS System | Order chưa chế biến | Order cancelled, inventory restored | P1 |
| UC-022 | Đổi bàn (trong phiên) | Service Staff | POS System | Session đang hoạt động | Session transferred to new table | P1 |
| UC-023 | Manager mở khóa Course | Manager | POS System | Course đã khóa | Course unlocked for editing | P1 |
| UC-024 | Xem báo cáo ngày | Manager / Admin | POS System | Có dữ liệu giao dịch | Report displayed | P1 |
| UC-025 | Đối soát cuối ngày | Admin (Clara) | POS System | Cuối ngày làm việc | Reconciliation completed | P0 |
| UC-026 | Quản lý nhân viên | Admin (Matta) | POS System | Có quyền Admin | Employee accounts managed | P0 |
| UC-027 | Cấu hình Menu | Admin | POS System | Có quyền Admin | Menu updated | P0 |
| UC-028 | Xem Audit Log | Admin (Matta) | POS System | Có quyền Admin | Audit log displayed | P1 |

## 11. Database Schema Mapping

### 11.1 Các Bảng Chính (Core Tables)

Dựa trên tài liệu DATABASE_SCHEMA.sql, hệ thống gồm 19 bảng chính:

### 11.2 Danh sách 19 Bảng

| STT | Tên bảng | Mô tả | Số trường chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | employee | Quản lý nhân viên | 8 |
| 2 | dining_table | Quản lý bàn ăn | 6 |
| 3 | qr_code | Mã QR động | 7 |
| 4 | table_session | Phiên phục vụ (trung tâm) | 18 |
| 5 | order_session | Lượt order | 7 |
| 6 | order_item | Chi tiết món trong order | 9 |
| 7 | menu_item | Món ăn trong menu | 12 |
| 8 | package | Gói Buffet/Biz/Kids | 8 |
| 9 | drink_group | Nhóm đồ uống A/B/C/D | 6 |
| 10 | drink_item | Chi tiết đồ uống | 8 |
| 11 | membership | Thành viên CRM | 10 |
| 12 | voucher | Mã giảm giá | 9 |
| 13 | voucher_usage | Lịch sử sử dụng voucher | 7 |
| 14 | crm_survey | Khảo sát CRM | 8 |
| 15 | payment | Giao dịch thanh toán | 11 |
| 16 | vat_invoice | Hóa đơn VAT | 12 |
| 17 | audit_log | Lịch sử thao tác | 9 |
| 18 | system_config | Cấu hình hệ thống | 6 |
| 19 | waitlist | Danh sách chờ (Phase 2) | 7 |

### 11.3 Các View Quan trọng (26 Views)

| STT | Tên View | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | v_active_sessions | Các session đang phục vụ |
| 2 | v_table_status | Trạng thái tất cả bàn |
| 3 | v_daily_revenue | Doanh thu theo ngày |
| 4 | v_monthly_revenue | Doanh thu theo tháng |
| 5 | v_package_popularity | Độ phổ biến của các package |
| 6 | v_drink_consumption | Tiêu thụ đồ uống |
| 7 | v_staff_performance | Hiệu suất nhân viên |
| 8 | v_kitchen_performance | Hiệu suất bếp |
| 9 | v_customer_demographics | Nhân khẩu học khách hàng |
| 10 | v_membership_tiers | Phân bổ tier membership |
| 11 | v_voucher_usage | Thống kê sử dụng voucher |
| 12 | v_crm_sources | Nguồn khách hàng biết đến |
| 13 | v_payment_methods | Phân bổ phương thức thanh toán |
| 14 | v_repeater_rate | Tỷ lệ khách quay lại |
| 15 | v_average_dining_time | Thời gian dùng bữa trung bình |
| 16 | v_peak_hours | Giờ cao điểm |
| 17 | v_order_cancellation_rate | Tỷ lệ hủy order |
| 18 | v_food_waste | Lãng phí thực phẩm |
| 19 | v_table_turnover | Vòng quay bàn |
| 20 | v_revenue_per_seat | Doanh thu trên mỗi chỗ ngồi |
| 21 | v_average_bill | Hóa đơn trung bình |
| 22 | v_vat_invoices | Thống kê hóa đơn VAT |
| 23 | v_audit_summary | Tóm tắt audit log |
| 24 | v_employee_checkins | Lịch sử check-in nhân viên |
| 25 | v_zalo_integration | Thống kê kết nối Zalo OA |
| 26 | v_google_reviews | Thống kê đánh giá Google |

## 12. Gap Analysis

### 12.1 Thông tin Còn thiếu

| STT | Hạng mục | Mô tả Gap | Mức độ ảnh hưởng | Action | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-001 | Quy trình Reservation (Đặt bàn) | Tài liệu hiện tại chỉ cover Walk-in flow. Chưa có quy trình đặt bàn Online/Offline, confirmation, no-show | Cao (Phase 2) | Xác nhận với Kato: Có cần trong Phase 1 không? | Kato |
| GAP-002 | Chi tiết hóa đơn đỏ (VAT) | Cấu trúc dữ liệu cho HĐĐT theo NĐ 123/2020 chưa được định nghĩa (MST, ký hiệu hóa đơn, mẫu số, email nhận HĐ, template) | Cao | Phỏng vấn Clara (Kế toán) để lấy cấu trúc chi tiết | Clara |
| GAP-003 | Waitlist Management | Khi hết bàn trống, quy trình chờ (waitlist) chưa được mô tả | Trung bình | Xác nhận với Store Team | Minh/Luc |
| GAP-004 | Kitchen Order Routing | Chi tiết phân luồng order xuống bếp (bếp than, bếp salad, bếp tráng miệng) chưa rõ | Trung bình | Phỏng vấn Minh/Luc | Minh/Luc |
| GAP-005 | Discount Policy Matrix | Quy tắc giảm giá linh hoạt cho khách mới vs khách cũ chưa được định nghĩa chi tiết (bao nhiêu %, theo tier nào) | Cao | Phỏng vấn Matta (HR/Admin) | Matta |
| GAP-006 | Voucher Expiry & Terms | Thời hạn sử dụng voucher 10%, điều kiện áp dụng (min bill, exclude ngày lễ?) chưa rõ | Trung bình | Xác nhận với Marketing/Admin | Matta |
| GAP-007 | Offline Mode Detail | Cơ chế offline queue khi mất mạng: những nghiệp vụ nào hoạt động offline, cách sync conflict resolution | Cao (Ổn định vận hành) | Thiết kế chi tiết cùng Per & Phu (Backend) | Per/Phu |
| GAP-008 | Per-person vs Per-table Billing | Trong cùng 1 bàn, khách chọn các package khác nhau → tính tiền theo người hay theo bàn? | Cao | Xác nhận nghiệp vụ với Clara | Clara |
| GAP-009 | Kids Pricing Rules | Độ tuổi nào được tính là Kids? Kids dưới bao nhiêu tuổi miễn phí? | Trung bình | Xác nhận với Store Team | Minh/Luc |
| GAP-010 | Table Cleaning Workflow | Sau checkout, ai xác nhận bàn đã dọn xong để chuyển sang "Trống"? | Thấp | Xác nhận với Store Team | Minh/Luc |
| GAP-011 | Wynne's Role | Vai trò của Wynne (Admin Team) chưa xác định - CRM, Marketing hay Kho? | Trung bình | Phỏng vấn Wynne | Wynne |
| GAP-012 | Hataken's Role | Vai trò của Hataken (OPT Team) chưa xác định - Marketing/CRM/SNS? | Trung bình | Phỏng vấn Hataken | Hataken |
| GAP-013 | Multi-language Menu Content | Danh sách ngôn ngữ cụ thể hỗ trợ và ai chịu trách nhiệm dịch nội dung menu? | Thấp | Xác nhận với Ishii-san | Ishii-san |
| GAP-014 | Partial Checkout / Split Bill | Quy trình tách hóa đơn cho nhóm khách muốn trả riêng chưa được mô tả | Trung bình | Xác nhận với Clara | Clara |
| GAP-015 | Order Modification / Cancel Policy | Khách muốn đổi/hủy món đã order: thời hạn cho phép, ai phê duyệt? | Trung bình | Xác nhận với Store Team | Minh/Luc |
| GAP-016 | Charcoal Management (Bếp than) | Quy trình quản lý bếp than: timer thay than, cảnh báo an toàn, chi phí than | Trung bình | Phỏng vấn Minh/Luc | Minh/Luc |
| GAP-017 | Inventory Integration | Có cần trừ kho tự động khi order không? Nếu có, cần BOM chi tiết | Cao (Phase 2) | Phỏng vấn Naka (Thu mua) | Naka |
| GAP-018 | Food Cost Reporting | Báo cáo giá vốn hàng bán (COGS) cần những dữ liệu gì? | Trung bình (Phase 2) | Phỏng vấn Naka & Clara | Naka/Clara |
| GAP-019 | Loyalty Points System | Cơ chế tích điểm, đổi điểm, tier upgrade chưa được định nghĩa | Trung bình | Phỏng vấn Matta | Matta |
| GAP-020 | Multi-branch Data Sync | Cơ chế đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh (menu, giá, khuyến mãi) | Cao (Phase 2) | Thiết kế cùng Per/Phu | Per/Phu |

### 12.2 Câu hỏi Cần Xác nhận với End User

| STT | Người cần phỏng vấn | Câu hỏi | Priority | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q-001 | Clara (Kế toán) | Cấu trúc dữ liệu hóa đơn đỏ (MST, ký hiệu, template)? Quy trình đối soát cuối ngày? | P0 | 26/06 |
| Q-002 | Clara (Kế toán) | Tính tiền per-person hay per-table khi khách cùng bàn chọn package khác nhau? | P0 | 26/06 |
| Q-003 | Matta (HR/Admin) | Ma trận phân quyền chi tiết (Permission Matrix)? Quy tắc giảm giá membership tiers? | P0 | 26/06 |
| Q-004 | Matta (HR/Admin) | Quy trình quản lý voucher: hạn sử dụng, điều kiện, chống gian lận? | P1 | 26/06 |
| Q-005 | Naka (Thu mua) | Có cần tích hợp BOM (Bill of Materials) để tự động trừ kho khi order không? | P1 (Phase 2) | 30/06 |
| Q-006 | Minh & Luc (Bếp) | Order routing: phân luồng theo loại món (nướng, lẩu, salad, tráng miệng)? Kitchen printer hay KDS screen? | P0 | 26/06 |
| Q-007 | Minh & Luc (Bếp) | Quy trình xử lý bếp than: timer thay than, cảnh báo an toàn? | P1 | 30/06 |
| Q-008 | Wynne | Vai trò cụ thể trong quy trình vận hành? | P1 | 30/06 |
| Q-009 | Hataken | Vai trò cụ thể? Có cần tích hợp campaign tracking vào POS không? | P1 | 30/06 |
| Q-010 | Kato (Reviewer) | Xác nhận scope Phase 1: có bao gồm Reservation, Inventory không? | P0 | 26/06 |
| Q-011 | Kato (Reviewer) | Phê duyệt Business Rules, đặc biệt BR-006 (10 món), BR-008 (Premium Drink Timeout) | P0 | 26/06 |
| Q-012 | Ishii-san (PM) | Danh sách ngôn ngữ hỗ trợ chính thức? Ai dịch menu? | P1 | 30/06 |
| Q-013 | Per & Phu (Backend) | Chiến lược offline mode: nghiệp vụ nào offline được, conflict resolution? | P0 | 28/06 |
| Q-014 | Per & Phu (Backend) | Chiến lược Realtime: Supabase Realtime có đáp ứng được latency yêu cầu không? | P0 | 28/06 |
| Q-015 | Clara (Kế toán) | Quy trình xuất hóa đơn VAT: nhà cung cấp HĐĐT nào đang dùng? API integration? | P1 | 30/06 |

### 12.3 Nghiệp vụ Chưa rõ

| STT | Nghiệp vụ | Vấn đề | Đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| AMB-001 | Repeater Detection | Làm sao nhận diện khách cũ nếu không có SĐT? (ví dụ: khách vãng lai) | Chấp nhận guest checkout, không bắt buộc CRM |
| AMB-002 | Package Upgrade | Khách muốn nâng cấp package sau khi đã order một phần | Chỉ cho phép trước khi order món đầu tiên, hoặc Manager override |
| AMB-003 | Order Cancellation | Khách muốn hủy món đã order nhưng bếp đã chế biến | Không cho hủy, tính tiền bình thường, ghi nhận lý do |
| AMB-004 | Timer Extension | Khách muốn gia hạn thêm thời gian dùng bữa | Manager có quyền gia hạn, ghi nhận lý do, có thể tính phí thêm |
| AMB-005 | Discount Stacking | Khách có cả Membership discount + Voucher 10% → áp dụng cả hai không? | Chỉ áp dụng 1 loại, chọn loại có lợi hơn cho khách |
| AMB-006 | Table Transfer | Khách muốn đổi bàn sau khi đã order | Chuyển session sang bàn mới, in lại QR, thông báo bếp |
| AMB-007 | No-show Handling | Khách đặt bàn (Phase 2) nhưng không đến | Giữ bàn 15 phút, sau đó hủy và tính phí (nếu có policy) |
| AMB-008 | Refund Policy | Khách không hài lòng, yêu cầu hoàn tiền | Manager phê duyệt, ghi nhận lý do, hoàn tiền theo PTTT gốc |

## 13. Assumptions

| Mã | Giả định | Lý do | Rủi ro nếu sai | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASM-001 | Quy trình Phase 1 chỉ bao gồm Walk-in customers, không có Reservation/Booking | Tài liệu hiện tại và Mermaid flow chỉ mô tả walk-in flow | Nếu cần Reservation trong Phase 1 → delay timeline | Confirm với Kato trước 26/06 |
| ASM-002 | 1 bàn = 1 package đồng nhất cho tất cả khách tại bàn đó (tính tiền per-table) | Tài liệu không đề cập đến per-person billing | Nếu cần per-person → thay đổi cấu trúc DB và UI | Confirm với Clara |
| ASM-003 | Timer 2 giờ tính từ lúc khóa Course (Page 10), không phải từ lúc check-in | Theo mô tả "POS đếm ngược 2 giờ" tại Page 10 | Nếu tính từ check-in → timer ngắn hơn thực tế | Confirm với Store Team |
| ASM-004 | Gói đồ uống D (A La Carte) không bị ảnh hưởng bởi timer 2 giờ | Chỉ B/C được đề cập bị restriction sau 2h | Nếu D cũng bị giới hạn → thay đổi logic | Confirm với Ishii-san |
| ASM-005 | Kids dưới 6 tuổi miễn phí hoặc có giá đặc biệt, cần xác nhận | Thường thấy trong nhà hàng buffet nhưng chưa có quy tắc cụ thể | Sai pricing → ảnh hưởng doanh thu | Confirm với Store Team |
| ASM-006 | Mỗi Tablet phục vụ 1 bàn duy nhất tại 1 thời điểm | Mô hình QR per-table, session per-table | Nếu 1 tablet phục vụ nhiều bàn → thay đổi architecture | Confirm với Ishii-san |
| ASM-007 | Nhân viên có thể ước lượng giới tính theo 3 nhóm: Woman, Man, Kids | Theo tài liệu nghiệp vụ gốc | Nếu cần phân loại chi tiết hơn → thay đổi UI | Confirm với Matta |
| ASM-008 | Hệ thống hoạt động realtime qua Supabase Realtime cho order xuống bếp | Kiến trúc Supabase đã được chọn | Nếu latency cao → trải nghiệm bếp bị ảnh hưởng | Test performance trước PoC |
| ASM-009 | Voucher 10% có hạn sử dụng 30 ngày và áp dụng cho mọi package | Chưa có quy tắc cụ thể từ Admin | Nếu không có hạn → rủi ro lạm dụng | Confirm với Matta |
| ASM-010 | Thanh toán chỉ hỗ trợ QR Code, Tiền mặt, Thẻ ngân hàng | Các PTTT phổ biến tại Việt Nam | Nếu cần thêm (Momo, VNPay...) → tích hợp thêm gateway | Confirm với Clara |
| ASM-011 | Ngôn ngữ mặc định là Tiếng Việt, hỗ trợ thêm Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Tiếng Hàn | Dựa trên đối tượng khách của nhà hàng Nhật | Nếu cần thêm ngôn ngữ → effort dịch thuật | Confirm với Ishii-san |
| ASM-012 | Quy trình bếp than không cần module quản lý riêng trong Phase 1 | Tài liệu không đề cập chi tiết quản lý than | Nếu cần → thêm module Kitchen Operations | Confirm với Minh/Luc |
| ASM-013 | CRM Survey là bắt buộc nhưng có thể Skip (không blocking) | Theo mô tả flow, survey được thực hiện nhưng có thể bỏ qua | Nếu bắt buộc không skip → ảnh hưởng throughput | Confirm với Store Team |
| ASM-014 | Zalo OA integration dùng Zalo OA API để gửi tin nhắn chăm sóc sau dùng bữa | Matta phụ trách voucher và loyalty, Zalo OA là kênh chính | Nếu thay đổi kênh → thay đổi integration | Confirm với Matta |
| ASM-015 | Scope của dự án sẽ được Kato phê duyệt trước ngày 26/06/2026 | Theo tài liệu rủi ro, deadline confirm scope là 26/06 | Nếu trễ → ảnh hưởng timeline PoC 31/07 | Escalate nếu cần |
| ASM-016 | Supabase Pro $25/tháng đủ cho 5 chi nhánh với dữ liệu thực tế | Theo COST_ANALYSIS.md | Nếu vượt giới hạn → nâng gói hoặc tối ưu | Monitor usage |
| ASM-017 | Vercel Free tier đủ cho frontend deploy | Theo Vercel pricing | Nếu vượt bandwidth → nâng gói | Monitor usage |
| ASM-018 | Discount stacking không được phép (chỉ áp dụng 1 loại giảm giá) | Chưa có quy tắc cụ thể | Nếu cho phép stack → ảnh hưởng doanh thu | Confirm với Clara |
| ASM-019 | Order cancellation chỉ cho phép khi bếp chưa chế biến | Theo logic nghiệp vụ thông thường | Nếu cho phép hủy sau khi chế biến → lãng phí | Confirm với Minh/Luc |
| ASM-020 | Manager override yêu cầu nhập PIN, không cần approval workflow | Đơn giản hóa cho Phase 1 | Nếu cần approval → thêm workflow | Confirm với Matta |

## 14. Risks & Mitigation Plan

### 14.1 Ma trận Rủi ro

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ | Mitigation | Owner | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Thiếu hoặc sai lệch yêu cầu nghiệp vụ giữa các bộ phận | Cao | Cao | Rất cao | Phỏng vấn chi tiết theo Requirement_Gathering_Package, confirm scope với Kato trước 26/06 | Ishii-san | 26/06 |
| R-002 | Nghiệp vụ Hóa đơn Đỏ (VAT) phức tạp theo NĐ 123/2020 | Trung bình | Cao | Cao | Phỏng vấn Clara để lấy cấu trúc dữ liệu, có thể defer sang Phase 2 nếu quá phức tạp | Clara | 30/06 |
| R-003 | Mất kết nối Internet tại nhà hàng | Trung bình | Cao | Cao | Thiết kế offline queue, sync tự động khi có mạng, test kỹ offline mode | Per/Phu | 15/07 |
| R-004 | Supabase Realtime không đáp ứng latency yêu cầu | Thấp | Cao | Trung bình | Test performance trước PoC, có phương án fallback (polling) | Per/Phu | 10/07 |
| R-005 | Nhân viên không quen với hệ thống mới | Cao | Trung bình | Cao | Đào tạo kỹ trước PoC, có tài liệu hướng dẫn, support 24/7 trong tuần đầu | Ishii-san | 25/07 |
| R-006 | Khách không quen với Tablet ordering | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Nhân viên hướng dẫn khách, có menu giấy backup | Store Team | 31/07 |
| R-007 | Vượt ngân sách Supabase | Thấp | Thấp | Thấp | Monitor usage hàng tuần, optimize queries, có phương án nâng gói | Per/Phu | Ongoing |
| R-008 | Delay timeline PoC | Trung bình | Cao | Cao | Buffer 1 tuần trong timeline, prioritize P0 features, defer P2 | Ishii-san | Ongoing |
| R-009 | Dữ liệu F2Tech không thể migrate | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Phân tích schema F2Tech sớm, có phương án manual entry nếu cần | Per/Phu | 10/07 |
| R-010 | Bảo mật dữ liệu khách hàng (SĐT, MST) | Thấp | Rất cao | Cao | Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, RLS policies, audit log, compliance NĐ 13/2023 | Per/Phu | 20/07 |

### 14.2 Kế hoạch Hành động Chi tiết

#### 14.2.1 Trước 26/06/2026 (Confirm Scope)

| Ngày | Hành động | Người thực hiện | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/06 | Hoàn thành BPD v2.0 | BA | Tài liệu này |
| 25/06 | Review BPD với Ishii-san | BA + Ishii-san | Feedback |
| 25/06 | Phỏng vấn Clara (Kế toán) | BA + Clara | VAT requirements |
| 25/06 | Phỏng vấn Matta (HR/Admin) | BA + Matta | Permission matrix, discount rules |
| 26/06 | Trình bày BPD với Kato | BA + Ishii-san + Kato | Scope confirmed |
| 26/06 | Cập nhật BPD v2.1 (nếu cần) | BA | Final BPD |

#### 14.2.2 Trước 31/07/2026 (PoC)

| Tuần | Hành động | Người thực hiện | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 4 (27/06 - 03/07) | Thiết kế DB schema chi tiết, API design | Per/Phu | DB schema, API docs |
| Tuần 4 | Thiết kế UI/UX chi tiết cho 16 pages | Ishii-san | UI mockups |
| Tuần 5 (04/07 - 10/07) | Phát triển backend: Auth, Employee, Table, QR | Per/Phu | Backend APIs |
| Tuần 5 | Phát triển frontend: Page 1-5 | Ishii-san | Frontend pages |
| Tuần 6 (11/07 - 17/07) | Phát triển backend: Order, Payment, CRM | Per/Phu | Backend APIs |
| Tuần 6 | Phát triển frontend: Page 6-13 | Ishii-san | Frontend pages |
| Tuần 7 (18/07 - 24/07) | Integration testing, bug fixing | All | Stable build |
| Tuần 7 | Đào tạo nhân viên chi nhánh thí điểm | Ishii-san + Store Team | Trained staff |
| Tuần 8 (25/07 - 31/07) | Deploy chi nhánh thí điểm, soft launch | All | PoC live |

## 15. Phụ lục

### 15.1 Bảng Trạng thái Bàn ăn (Table Status Lifecycle)

| Trạng thái | Mô tả | Điều kiện chuyển sang | Hành động tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- |
| Trống | Bàn sẵn sàng đón khách | Dọn dẹp hoàn tất | Nhân viên chọn bàn khi check-in |
| Đang phục vụ | Bàn đang có khách | Nhân viên gán bàn | Khách order, dùng bữa |
| Cần dọn dẹp | Khách đã checkout, chờ dọn | Khách thanh toán xong | Nhân viên dọn dẹp |
| Bảo trì | Bàn đang sửa chữa/bảo trì | Admin đánh dấu | Không thể chọn cho đến khi hoàn tất |

### 15.2 Bảng Trạng thái QR Code

| Trạng thái | Mô tả | Điều kiện | Thời gian sống |
| --- | --- | --- | --- |
| Generated | QR đã tạo nhưng chưa active | Vừa tạo khi gán bàn | - |
| Active | Đang sử dụng | Session đang phục vụ | Tối đa 4h |
| Inactive | Đã hết hiệu lực | Session đã checkout | Vĩnh viễn (lưu history) |
| Expired | Hết hạn tự động | Session quá 4h mà không checkout | Vĩnh viễn (lưu history) |

### 15.3 Ma trận Phân quyền (Permission Matrix)

| Nghiệp vụ | Staff | Cashier | Manager | Admin | Kitchen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Check-in & Gán bàn | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Chọn Package/Drink | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Khóa Course | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mở khóa Course | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Nhận Order (Tablet) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (view) |
| Cập nhật trạng thái món | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Real Checkout | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Áp dụng Discount cố định | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Áp dụng Discount linh hoạt | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Xuất hóa đơn VAT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Quản lý Membership | ❌ | ✅ (lookup) | ✅ | ✅ | ❌ |
| Xem báo cáo chi nhánh | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Xem báo cáo hệ thống | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Cấu hình Menu | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Quản lý Employee | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Hủy Order đã chế biến | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ (request) |
| Gia hạn Timer 2h | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Xem Audit Log | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |

### 15.4 Danh sách Viết tắt

| Viết tắt | Đầy đủ |
| --- | --- |
| POS | Point of Sale |
| CRM | Customer Relationship Management |
| QR | Quick Response (code) |
| KDS | Kitchen Display System |
| VAT | Value Added Tax |
| HĐĐT | Hóa đơn điện tử |
| NĐ | Nghị định |
| BOM | Bill of Materials |
| COGS | Cost of Goods Sold |
| RLS | Row Level Security |
| API | Application Programming Interface |
| DB | Database |
| UI/UX | User Interface / User Experience |
| PoC | Proof of Concept |
| SRS | Software Requirement Specification |
| BPD | Business Process Document |
| BR | Business Rule |
| UC | Use Case |
| PTTT | Phương thức thanh toán |
| MST | Mã số thuế |
| OA | Official Account (Zalo) |

### 15.5 Tài liệu Tham khảo

| Tài liệu | Đường dẫn | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Nghiệp vụ.docx | E:\Công ty\Task\260\Nghiệp vụ\Nghiệp vụ.docx | ERD và quy trình check-in |
| dig.txt | E:\Công ty\Task\260\Nghiệp vụ\dig.txt | Mermaid Graph luồng nghiệp vụ |
| OrderFlowChart 2026 ver1.4.md | E:\Công ty\Task\260\docs\OrderFlowChart 2026 ver1.4 - Mô tả nghiệp vụ.md | Mô tả chi tiết 16 trang |
| DATABASE_SCHEMA.sql | E:\Công ty\Task\260\docs\DATABASE_SCHEMA.sql | 19 bảng PostgreSQL |
| DATABASE_DESIGN.md | E:\Công ty\Task\260\docs\DATABASE_DESIGN.md | Lý giải thiết kế DB + 26 views |
| COST_ANALYSIS.md | E:\Công ty\Task\260\docs\COST_ANALYSIS.md | Phân tích chi phí Supabase Pro |
| NguuCat_POS_Requirement_Gathering_Package.docx | E:\Công ty\Task\260\POS\NguuCat_POS_Requirement_Gathering_Package.docx | Bộ câu hỏi phỏng vấn |
| phan tich vai tro.docx | E:\Công ty\Task\260\Interview\phan tich vai tro.docx | Phân tích 6 stakeholders |

### 15.6 Lịch sử Phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Người sửa | Mô tả thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24/06/2026 | BA | Phiên bản đầu tiên, dựa trên dig.txt và Nghiệp vụ.docx |
| 2.0 | 24/06/2026 | BA | Bổ sung hoàn chỉnh: Context dự án, DB Schema, Risks, chi tiết hóa tất cả quy trình |

## KẾT LUẬN

Tài liệu Business Process Document (BPD) v2.0 này đã mô tả đầy đủ và chi tiết toàn bộ quy trình nghiệp vụ của hệ thống NguuCat POS, bao gồm:

✅ 16 trang (Page) từ Check-in đến Checkout
✅ 28 Use Cases với chi tiết đầy đủ
✅ 23 Business Rules rõ ràng
✅ 19 bảng Database và 26 Views
✅ 6 quy trình chính với Main/Alternative/Exception flows
✅ 20 Gap Analysis cần giải quyết
✅ 20 Assumptions cần xác nhận
✅ 10 Rủi ro với kế hoạch mitigation

Bước tiếp theo:

1. Review nội bộ với Ishii-san (PM) trong ngày 25/06/2026

2. Phỏng vấn stakeholders (Clara, Matta, Minh/Luc) để giải quyết các Gap P0

3. Trình bày với Kato vào ngày 26/06/2026 để confirm scope

4. Cập nhật BPD v2.1 (nếu cần) sau khi có feedback

5. Bắt đầu Phase 2: Thiết kế (DB schema, API, UI/UX) từ 27/06/2026